РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования –

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2012 года № 355

р. п. Маркова

О плане перехода на  предоставление

муниципальных   услуг  Марковского

муниципального образования в элект-

ронном виде

В целях организации работы по совершенствованию предоставления муниципальных услуг Марковского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «О перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом Марковского муниципального образования,

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план перехода на предоставление муниципальных услуг Марковского муниципального образования в электронном виде согласно приложению.

2. Отделам администрации Марковского муниципального образования, организовать работу по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с этапами, предусмотренными планом перехода на предоставление муниципальных услуг Марковского муниципального образования в электронном виде.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном органе издания.

4. Разместить План перехода на предоставление муниципальных услуг Марковского муниципального образования в электронном виде на официальном сайте администрации Марковского муниципального  образования и на портале государственных услуг Иркутской области.

5. Контроль исполнения данного постановления поручить Главе администрации Марковского муниципального образования Шумихиной Г. Н.

Глава администрации Марковского

муниципального образования                                                    Г. Н. Шумихина

Приложение к постановлению администрации

Марковского муниципального образования

от 20.12.2012 г. № 355

План

перехода на предоставление муниципальных услуг Марковского

муниципального образования в электронном виде

| № п/п | Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге в Сводном реестре и Едином портале государственных и муниципаль-ных услуг | II этап Размещение в указанных информационных системах форм заявление и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме | III этап Реализация возможнос ти для заявителя подачи документов в электронном виде с использование Единого портала в целях получения услуги | IV этап Реализация возможности для заявителя осуществлять через Единый портал мониторинга хода предоставле ния услуги в электронном виде | V этап Реализация возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | МУК «Социально-культурный центр» | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 2 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 3 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на территории муниципального образования и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 4 | Предоставление информации о времени и месте культурно массовых мероприятий, концертов и гастрольных мероприятий, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 5 | Рассмотрение обращений граждан | Заместитель главы администрации Марковского МО Шинкарева Г. К. | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 6 | Принятие заявлений и постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Выдача справок на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Организационный отдел Жилкина Ю. В. | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 7 | Присвоение адресов объектам недвижимости, расположенным на территории населенных пунктов | Начальник земельного отдела Бублик Н. В. | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 8 | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 9 | Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 10 | Выдача градостроительных планов земельных участков |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 11 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 12 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений |  | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |
| 13 | Предоставление выписки из реестра муниципального имущества Марковского муниципального образования | Отдел ЖКХ Шатханова О. А. | 01.01.2013 | 01.03.2013 | 01.06.2013 | 01.09.2013 | 01.01.2014 |

Глава администрации Марковского МО                                                                                         Г. Н. Шумихина